Junta retrospectiva del tercer sprint

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 16/04/2020 |
| **Lugar:** | Casa de cada 1 de los integrantes del equipo |
| **Objetivos** | Retrospectiva del tercer sprint |
| **Reunión convocada por:** | Ing. Manuel Haro Márquez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Objetivos de la Planeación | Junta retrospectiva del tercer sprint |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Que debemos seguir haciendo 2. Que debemos dejar de hacer 3. Que debemos hacer nuevo. 4. Qué debemos mantener. | Retroalimentación de actividades:   1. Que debemos seguir haciendo bien: Seguir investigando respecto al desarrollo de Flutter. Y seguir la metodología lo más que se pueda. 2. Que debemos dejar de hacer: Dejar de invertir tiempo en el diseño, debemos enfocarnos principalmente en la funcionalidad.   Tener una mala comunicación con los miembros del equipo en este caso Diseño y el cliente.     1. Qué debemos hacer nuevo: La creación de pantallas para que se vean atractivas debería ser segunda opción. Ya que lo principal es la funcionalidad y seguido del diseño no viceversa.   Buscar nuevas maneras de comunicación ya que debido a la contingencia que está pasando el país debemos estar trabajando remotamente desde el hogar, las formas de comunicación seria acordar estar en comunicación a una fecha y hora específica.   1. Qué debemos mantener: Las tareas hechas conforme al tiempo en el que se pide. |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| COBAEZ, UAZ, HOSPITAL DE LA MUJER. | **UAZ, COBAEZ, HM** |
| José Armando Gómez Benítez | **José Armando Gómez Benítez** |
| María Eneida Salas Martínez | **María Eneida Salas Martínez** |