ACTA DE REUNIÓN.

# Datos de la reunión.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 05/05/2020 |
| **Lugar:** | COZCyT (Labsol) |
| **Objetivos** | Reunión de retrospectiva del cuarto Sprint. |
| **Reunión convocada por:** | Ing. Manuel Haro Muñoz |

# Temas tratados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Objetivos de la reunión | Retrospectiva del cuarto sprint. Se verá el avance a las actividades que se realizaron durante el sprint así como lo que se está haciendo bien, qué se debe cambiar y qué se debe mantener. |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Que debemos seguir haciendo 2. Que debemos dejar de hacer 3. Que debemos hacer nuevo. 4. Qué debemos mantener. | Retroalimentación de actividades   1. Que debemos seguir haciendo bien:   Debemos seguir trabajando en lo funcional y darle prioridad a la BD en cuestión a las encuestas.   1. Que debemos dejar de hacer:   Debemos dejar de lado las HU que no estén a nuestro alcance, es decir, si el cliente no proporciona información dirigirnos a agregar la información que si se nos proporciona.   1. Qué debemos hacer nuevo:   Debemos investigar posibles causas por las que falla el código para que acepte un csv y le dé formato a JSON.  Además de insistir con el cliente sobre la información que contendrá la aplicación. Para que esta no pierda calidad.   1. Qué debemos mantener.   Estar al tanto de la BD ya que se requiere para las consultas y almacenamiento de las encuestas. Además de ir agregando cualquier información que se nos proporcione acorde a los temas establecidos. |

# Participantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| María Eneida Salas Martínez | Desarrollador (PR) | **María Eneida Salas Martínez** |
| José Armando Gómez Benítez | Desarrollador (PR) | **José Armando Gómez Benítez** |