ACTA DE REUNIÓN.

# Datos de la reunión.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 05/06/2020 |
| **Lugar:** | COZCyT (Labsol) |
| **Objetivos** | Reunión de retrospectiva del cuarto Sprint. |
| **Reunión convocada por:** | Ing. Manuel Haro Muñoz |

# Temas tratados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Objetivos de la reunión | Retrospectiva del cuarto sprint. Se verá el avance a las actividades que se realizaron durante el sprint así como lo que se está haciendo bien, qué se debe cambiar y qué se debe mantener. |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Que debemos seguir haciendo 2. Que debemos dejar de hacer 3. Que debemos hacer nuevo. 4. Qué debemos mantener. | Retroalimentación de actividades   1. Que debemos seguir haciendo bien:   Debemos seguir trabajando con la pantalla principal ya que es el único material que se nos proporcionó,   1. Que debemos dejar de hacer:   Debemos dejar de pasar el tiempo y presionar al cliente para que proporcione la información.   1. Qué debemos hacer nuevo:   Probar la funcionalidad de todas las encuestas ya agregadas.   1. Qué debemos mantener.   Comunicación con el cliente, aunque el diga que se retrasara con la información por acciones ajenas al proyecto tratar de insistir en que debe proporcionar información. |

# Participantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| María Eneida Salas Martínez | Desarrollador (PR) | **María Eneida Salas Martínez** |
| José Armando Gómez Benítez | Desarrollador (PR) | **José Armando Gómez Benítez** |